BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

PHÁT TRIỂN HỆ THÔNG PHÂN PHỐI VẬT TƯ Y TẾ TÍCH HỢP CHATBOT HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPAY

TÀI LIỆU PRODUCT BACKLOG

GVHD: THS.Đoàn Hoàng Duy

Nhóm SVTH:

Đặng Ngọc Hoàng Thái	27211201193

Bùi Trung Nguyên	27212933744

Huỳnh Nhân	27211203150

Ngô Tuấn Kiệt	27211248161

Đà Nẵng, tháng 09 năm 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên viết tắt dự án | OF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng website bán vật tư y tế tích hợp thanh toán VNPAY |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 29/09/2025 | Ngày kết thúc | 09/12/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Đoàn Hoàng Duy Email: doanhoangduy@duytan.edu.vn Phone: 0913499984 |  |  |
| Product Owner | Đặng Ngọc Hoàng Thái Email: hoangthai16122003@gmail.com Tel: 0963161203 |  |  |
| Scrum Master | Đặng Ngọc Hoàng Thái | Đặng Ngọc Hoàng Thái | 0865267103 |
| Team members | Bùi Trung Nguyên | Bùi Trung Nguyên | 0964772715 |
|  | Huỳnh Nhân | Huỳnh Nhân | 0799452317 |
|  | Ngô Tuấn Kiệt | Ngô Tuấn Kiệt | 0931025975 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên tài liệu | Proposal Document |
| --- | --- |
| Người thực hiện | Đặng Ngọc Hoàng Thái |
| Vai trò |  |
| Ngày phát hành | 05/10/2025 |
| URL |  |

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh cập nhật | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đặng Ngọc Hoàng Thái | 03/10/2025 | Bản nháp |
| 1.1 | Đặng Ngọc Hoàng Thái | 04/10/2025 | Bản chính thức |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giảng viên Hướng dẫn | Ths. Đoàn Hoàng Duy | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/.../2025 |
| Product Owner | Đặng Ngọc Hoàng Thái | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/.../2025 |
| Scrum Master | Đặng Ngọc Hoàng Thái | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/.../2025 |
| Team member | Bùi Trung Nguyên | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/.../2025 |
|  | Huỳnh Nhân | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/.../2025 |
|  | Ngô Tuấn Kiệt | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/.../2025 |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	5

1. GIỚI THIỆU	7

1.1. Mục đích.	7

1.2. Phạm vi.	7

1.3. Tài liệu tham khảo.	7

2.1. MÔ TẢ PRODUCT BACKLOG	8

2.1.1 PB01 - Đăng nhập	8

2.1.2 PB 02 – Đăng ký tài khoản	10

2.1.3 PB03 – Xem sản phẩm	11

2.1.4 PB04 – Giỏ hàng	12

2.1.5 PB05 – Quản lý đơn hàng	13

2.1.6 PB06 – Email Marketing	13

2.1.7 PB07 – Quản lý thông tin tài khoản	14

2.1.8 PB08 – Quản lý khách hàng	15

2.1.9 PB09 - Quản lý sản phẩm	15

2.1.10 PB10 - Quản lý kho	16

2.1.11 PB11 - Quản lý nhân viên	17

2.1.12 PB12 –Quản lý lương	17

2.1.13 PB13 - Báo cáo thống kê	18

2.2. MỨC ĐỘ ƯU TIÊN CỦA CÁC PRODUCT BACKLOG	19

2.3. Chia theo từng Sprirnt	20

DANH MỤC BẢNG

Table 1: Tài liệu tham khảo	7

Table 2: Bảng đăng nhập	8

Table 3: Bảng đăng ký tài khoản	10

Table 4: Xem sản phẩm	11

Table 5: Giỏ hàng	12

Table 6: Quản lý đơn hàng	13

Table 7: Email Marketing	13

Table 8: Quản lý thông tin tài khoản	14

Table 9: Quản lý khách hàng	15

Table 10: Quản lý sản phẩm	15

Table 11: Quản lý kho	16

Table 12: Quản lý nhân viên	17

Table 13: Quản lý lương	17

Table 14: Báo cáo thông kê	18

Table 15: Bảng độ ưu tiên	19

Table 16: Bảng sự ưu tiên	19

Table 17: Bảng chia theo từng Sprirnt	20

# 1. GIỚI THIỆU

Đây là tài liệu Product Backlog trong quy trình Scrum. Nó bao gồm danh sách tất cả các tính năng được ưu tiên và các mô tả cho từng tính năng của sản phẩm cần phải hoàn thành trong dự án. Thông thường, Product Backlog chứa các User Story, nhưng đôi khi cũng có thể có các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, bugs và một số vấn đề khác.

Product Backlog trong Scrum cũng chấp nhận việc thay đổi và tăng thêm trong quá trình dự án tùy theo sự thay đổi yêu cầu của Product Owner.

## 1.1. Mục đích.

Tài liệu Product Backlog được xây dựng nhằm ghi nhận đầy đủ và có hệ thống tất cả các yêu cầu cần thiết để phát triển sản phẩm, bao gồm các tính năng, cải tiến, lỗi cần sửa, và công việc kỹ thuật. Đây là tài liệu trung tâm trong quy trình Scrum, giúp Product Owner giao tiếp hiệu quả với nhóm phát triển, đồng thời làm cơ sở để lập kế hoạch cho các Sprint và viết Test Case kiểm thử. Product Backlog được cập nhật liên tục để phản ánh đúng nhu cầu thực tế và cho phép quản lý thay đổi một cách linh hoạt, đảm bảo sản phẩm phát triển đúng hướng và đáp ứng kỳ vọng của người dùng.

## 1.2. Phạm vi.

- Các user story trong dự án

- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng

- Sơ đồ Use case

- Biểu đồ hoạt động

## 1.3. Tài liệu tham khảo.

Table 1: Tài liệu tham khảo

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://agilebench.com/blog/the-product-backlog-for-agile-teams | Cách tạo Product Backlog |
| 2 | http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/product-backlog/example/ | Ví dụ về Product Backlog |
| 3 | KLTN-SE.01.Product Proposal.docx | Proposal Document |

## 2.1. MÔ TẢ PRODUCT BACKLOG

### 2.1.1 PB01 - Đăng nhập

Table 2: Bảng đăng nhập

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng, Admin, Nhân Viên) |
| Mô tả | Người dùng đăng nhập vào hệ thống quản lý bán vật tư y tế bằng tài khoản cá nhân. Admin có thể quản lý và phân quyền cho các loại tài khoản khác nhau. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1.Đăng nhập hệ thống - Người dùng phải đăng nhập bằng tên đăng nhập (email/username) và mật khẩu. - Hệ thống hiển thị thông báo rõ ràng khi sai mật khẩu hoặc tài khoản không tồn tại. - Phiên đăng nhập tự động hết hạn sau X phút không hoạt động. 2. Quản lý phân quyền: • Khách hàng: chỉ có thể xem sản phẩm, thêm giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và chỉnh sửa thông tin cá nhân. • Nhân viên: có thể quản lý đơn hàng, xử lý thanh toán, hỗ trợ khách hàng, quản lý thông tin cá nhân, quản lý kho. • Admin: có toàn quyền quản lý (sản phẩm, đơn hàng, kho, khách hàng, nhân viên, lương, báo cáo). • Admin có thể thêm, sửa, xóa tài khoản nhân viên hoặc khách hàng. • Mỗi hành động thay đổi quyền phải được ghi lại trong log hệ thống. 3. Quản lý hoạt động hệ thống: • Ghi log tất cả các hoạt động quan trọng: đăng nhập, đặt hàng, thanh toán, thay đổi dữ liệu. • Admin có thể tra cứu log theo thời gian, loại hoạt động hoặc tài khoản. • Hệ thống cảnh báo khi phát hiện hoạt động đáng ngờ (ví dụ: đăng nhập thất bại nhiều lần liên tiếp). 4. An ninh dữ liệu: • Kiểm tra quyền trước khi hiển thị hoặc cho phép thực hiện hành động (VD: nhân viên không thể xem doanh thu). • Phiên đăng nhập tự động hết hạn sau X phút không hoạt động. • Không lưu thông tin nhạy cảm (như mật khẩu) trong cookies hoặc session. • API bảo mật bằng token hoặc cơ chế tương tự (VD: JWT). 5. Khả năng mở rộng và tích hợp: • Hỗ trợ thêm các vai trò hoặc quyền mới mà không cần thay đổi nhiều trong hệ thống. • Tích hợp với các dịch vụ xác thực bên thứ ba nếu cần (Google, Microsoft...). 6. Test & QA: • Các chức năng bảo mật và phân quyền phải được kiểm tra bằng Unit Test và Penetration Test. • Phải có tài liệu hướng dẫn kiểm tra và cách khắc phục các lỗ hổng. |
| Điều kiện tiên quyết | Tài khoản của người dùng phải tồn tại trong hệ thống (Password và Username đã được cấp mặc định) |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Hệ thống phải có kết nối với cơ sở dữ liệu để xác thực thông tin đăng nhập. 2. Username và Password phải được mã hóa trước khi gửi đi để đảm bảo tính bảo mật. |

### 2.1.2 PB 02 – Đăng ký tài khoản

Table 3: Bảng đăng ký tài khoản

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Người dùng tạo tài khoản mới bằng thông tin cá nhân. |
| Tiêu chí chấp nhận | • Form đăng ký gồm: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu. • Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ (email, số điện thoại, mật khẩu). • Không cho phép đăng ký trùng email / số điện thoại. • Sau khi đăng ký thành công, gửi email xác thực. • Người dùng có thể đăng nhập ngay bằng tài khoản mới. |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Hệ thống phải kiểm tra trùng lặp dữ liệu và định dạng đầu vào trước khi lưu thông tin. 2. Dữ liệu đầu vào phải hợp lệ trước khi lưu. |

### 2.1.3 PB03 – Xem sản phẩm

Table 4: Xem sản phẩm

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Khách hàng xem danh mục vật tư y tế và chi tiết sản phẩm. |
| Tiêu chí chấp nhận | • Hiển thị danh sách sản phẩm (tên, giá, hình ảnh, tồn kho). • Xem chi tiết sản phẩm: hạn sử dụng, xuất xứ, chứng nhận chất lượng. • Tìm kiếm sản phẩm theo tên, loại, hoặc nhà cung cấp. • Bộ lọc sản phẩm theo giá, hạn sử dụng, tình trạng còn/hết hàng. |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã đăng nhập. |
| Điều kiện ràng buộc | Sản phẩm phải tồn tại trong hệ thống. |

### 2.1.4 PB04 – Giỏ hàng

Table 5: Giỏ hàng

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Quản lý giỏ hàng cá nhân. |
| Tiêu chí chấp nhận | • Thêm sản phẩm vào giỏ. • Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ. • Xóa sản phẩm khỏi giỏ. • Hiển thị tổng tiền và số lượng sản phẩm trong giỏ. • Lưu trạng thái giỏ hàng theo tài khoản (không mất khi thoát). |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng phải có tài khoản và đăng nhập. |
| Điều kiện ràng buộc | Hệ thống phải xác thực có hàng không. |

### 2.1.5 PB05 – Quản lý đơn hàng

Table 6: Quản lý đơn hàng

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng /Admin |
| Mô tả | Theo dõi và quản lý đơn hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | • Khách hàng xem trạng thái đơn hàng (chờ xử lý, đang giao, đã giao, hủy). • Admin cập nhật trạng thái đơn hàng. • Admin/Khách hàng có thể hủy đơn hàng trước khi giao. • Lưu lịch sử thay đổi trạng thái đơn hàng. |
| Điều kiện tiên quyết | Có thông tin sản phẩm và tồn kho chính xác. |
| Điều kiện ràng buộc | Đơn hàng phải tồn tại trong hệ thống. |

### 2.1.6 PB06 – Email Marketing

Table 7: Email Marketing

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Gửi email tự động cho khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | • Gửi email khuyến mãi cho nhóm khách hàng. • Gửi email nhắc nhở hạn sử dụng sản phẩm đã mua. • Gửi email chăm sóc khách hàng định kỳ. • Admin có thể tùy chọn danh sách khách hàng và nội dung email. |
| Điều kiện tiên quyết | Có danh sách email khách hàng hợp pháp và được họ cho phép liên hệ. |
| Điều kiện ràng buộc | Khách hàng phải có email hợp lệ. |

### 2.1.7 PB07 – Quản lý thông tin tài khoản

Table 8: Quản lý thông tin tài khoản

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng/ Admin |
| Mô tả | Quản lý thông tin cá nhân và tài khoản. |
| Tiêu chí chấp nhận | • Người dùng có thể cập nhật thông tin (tên, địa chỉ, số điện thoại). • Đổi mật khẩu sau khi xác nhận mật khẩu cũ. • Quản lý nhiều địa chỉ giao hàng. • Xem lại lịch sử mua hàng. |
| Điều kiện tiên quyết | Có hệ thống xác thực và bảo mật đáng tin cậy để đảm bảo dữ liệu người dùng được bảo vệ. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng phải đăng nhập. |

### 2.1.8 PB08 – Quản lý khách hàng

Table 9: Quản lý khách hàng

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Admin quản lý danh sách khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | • Xem danh sách khách hàng (tên, số điện thoại, email). • Phân loại khách hàng theo lịch sử mua hàng. • Thêm, sửa, xóa khách hàng. • Tìm kiếm khách hàng theo tên, số điện thoại. |
| Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu khách hàng đầy đủ và chính xác. |
| Điều kiện ràng buộc | Admin đăng nhập vào hệ thống. |

### 2.1.9 PB09 - Quản lý sản phẩm

Table 10: Quản lý sản phẩm

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin/ Manager |
| Mô tả | Quản lý thông tin sản phẩm. |
| Tiêu chí chấp nhận | • Thêm, sửa, xóa sản phẩm. • Cập nhật thông tin sản phẩm (giá, hạn sử dụng, hình ảnh). • Lọc sản phẩm theo tình trạng (còn hàng / hết hàng). • Ghi log thay đổi thông tin sản phẩm. |
| Điều kiện tiên quyết | Sản phẩm đã có trong kho. |
| Điều kiện ràng buộc | Admin/Manager phải đăng nhập. |

### 2.1.10 PB10 - Quản lý kho

Table 11: Quản lý kho

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin/ Nhân viên kho |
| Mô tả | Quản lý tồn kho vật tư y tế. |
| Tiêu chí chấp nhận | • Xem số lượng tồn kho của từng sản phẩm. • Thêm, sửa, xóa phiếu nhập/xuất kho. • Hệ thống tự động cảnh báo sản phẩm sắp hết. • Theo dõi hạn sử dụng sản phẩm trong kho. |
| Điều kiện tiên quyết | Số liệu tồn kho chính xác và được cập nhật liên tục. |
| Điều kiện ràng buộc | Sản phẩm phải tồn tại trong hệ thống. |

### 2.1.11 PB11 - Quản lý nhân viên

Table 12: Quản lý nhân viên

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Admin quản lý thông tin nhân viên. |
| Tiêu chí chấp nhận | • Thêm, sửa, xóa nhân viên. • Phân quyền cho nhân viên (xem, chỉnh sửa, quản lý kho, quản lý đơn hàng). • Theo dõi lịch sử đăng nhập và hoạt động của nhân viên. • Xuất danh sách nhân viên ra file Excel/PDF. |
| Điều kiện tiên quyết | Hồ sơ nhân sự đầy đủ và chính xác. |
| Điều kiện ràng buộc | Admin phải đăng nhập. |

### 2.1.12 PB12 –Quản lý lương

Table 13: Quản lý lương

| ID | PB12 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Tự động tính lương nhân viên. |
| Tiêu chí chấp nhận | • Lương được tính theo doanh số, thời gian làm việc, phụ cấp. • Admin có thể điều chỉnh công thức tính lương. • Xuất bảng lương ra file Excel/PDF. • Lưu lịch sử tính lương. |
| Điều kiện tiên quyết | Có dữ liệu chấm công và thông tin chính xác. |
| Điều kiện ràng buộc | Nhân viên phải tồn tại trong hệ thống. |

### 2.1.13 PB13 - Báo cáo thống kê

Table 14: Báo cáo thông kê

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Hệ thống xuất báo cáo thống kê. |
| Tiêu chí chấp nhận | • Tạo báo cáo theo ngày, tuần, tháng, năm. • Báo cáo gồm: doanh thu, sản phẩm bán chạy, tồn kho. • Biểu đồ trực quan: cột, tròn, đường. • Xuất báo cáo ra file Excel/PDF. |
| Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào đầy đủ, chính xác và được thu thập nhất quán. |
| Điều kiện ràng buộc | Dữ liệu báo cáo phải tồn tại trong hệ thống. |

# 2.2. MỨC ĐỘ ƯU TIÊN CỦA CÁC PRODUCT BACKLOG

Table 15: Bảng độ ưu tiên

| Mức độ ưu tiên | Mức độ ảnh hưởng | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 1 |
| Cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 2 |
| Trung bình | Có ảnh hưởng | 3 |
| Thấp | Không ảnh hưởng | 4 |

Table 16: Bảng sự ưu tiên

| ID | Chủ đề | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng nhập | 1 |
| PB02 | Đăng ký | 1 |
| PB03 | Xem sản phẩm | 1 |
| PB04 | Giỏ hàng | 1 |
| PB05 | Quản lý đơn hàng | 1 |
| PB06 | Email Marketing | 2 |
| PB07 | Quản lý thông tin tài khoản | 2 |
| PB08 | Quản lý khách hàng | 2 |
| PB09 | Quản lý sản phẩm | 2 |
| PB10 | Quản lý kho | 2 |
| PB11 | Quản lý nhân viên | 3 |
| PB12 | Quản lý lương | 3 |
| PB13 | Báo cáo thống kê | 3 |

## 2.3. Chia theo từng Sprirnt

Table 17: Bảng chia theo từng Sprirnt

| Sprint | Function | Started Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | PB01, PB02, PB03, PB04, PB05, PB12 | 06/10/2025 | 06/11/2025 |
| Sprint 2 | PB06, PB07, PB08, PB09, PB10, PB13 | 06/11/2025 | 05/12/2025 |