BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

PHÁT TRIỂN HỆ THÔNG PHÂN PHỐI VẬT TƯ Y TẾ TÍCH HỢP CHATBOT HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPAY

TEST PLAN DOCUMENT

GVHD: THS.Đoàn Hoàng Duy

Nhóm SVTH:

Đặng Ngọc Hoàng Thái27211201193

Bùi Trung Nguyên27212933744

Huỳnh Nhân27211203150

Ngô Tuấn Kiệt27211248161

Đà Nẵng, tháng09 năm 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên viết tắt dự án | OF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng website bán vật tư y tế tích hợp thanh toán VNPAY |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 29/09/2025 | Ngày kết thúc | 09/12/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Đoàn Hoàng Duy Email: doanhoangduy@duytan.edu.vn Phone: 0913499984 |  |  |
| Product Owner | Đặng Ngọc Hoàng Thái Email: hoangthai16122003@gmail.com Tel: 0963161203 |  |  |
| Scrum Master | Đặng Ngọc Hoàng Thái | Đặng Ngọc Hoàng Thái | 0865267103 |
| Team members | Bùi Trung Nguyên | Bùi Trung Nguyên | 0964772715 |
|  | Huỳnh Nhân | Huỳnh Nhân | 0799452317 |
|  | Ngô Tuấn Kiệt | Ngô Tuấn Kiệt | 0931025975 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên tài liệu | TestPlan Document |
| --- | --- |
| Người thực hiện | Đặng Ngọc Hoàng Thái |
| Vai trò |  |
| Ngày phát hành | 29/09/2025 |
| URL |  |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đặng Ngọc Hoàng Thái | 29/09/2025 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Đặng Ngọc Hoàng Thái | 01/10/2025 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Ths. Đoàn Hoàng Duy | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Chủ sở hữu | Đặng Ngọc Hoàng Thái | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Quản lý dự án | Đặng Ngọc Hoàng Thái | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./202 |
| Thành viên | Bùi Trung Nguyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Huỳnh Nhân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Ngô Tuấn Kiệt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục tiêu	5

1.2.	Phạm vi tài liệu	5

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4.	Tài liệu tham khảo	5

1.5.	Các mức kiểm thử	5

2.	CHI TIẾT	6

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3.	Các chức năng không được kiểm thử	6

2.4.	Các tài liệu	6

2.5.	Lịch trình kiểm thử	6

2.5.1.	Sprint 1	6

2.5.2.	Sprint 2	9

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	10

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	11

4.1.	Phần cứng và phần mềm	11

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	11

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	12

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký kỹ thuật số RSA”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập.

- Đăng ký.

- Đăng xuất.

- Quản lý doanh thu.

- Quản lý sản phẩm.

- Quản lý khách hàng.

- Quản lý nhân viên.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Thanh toán VNPay

- Quản lý giỏ hàng

- Quản lý đơn hàng

- Quản lý thông tin tài khoản

- Báo cáo thống kê

- Quản lý kho

- Quản lý lương

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1 và Sprint 2 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 134 | ALL |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 06/10/2025 | 08/10/2025 | 4 | Thái |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 09/10/2025 | 05/11/2025 | 42 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 10/10/2025 | 13/10/2025 | 8 | Nguyên, Thái |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 4 | Nguyên, Thái |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất | 15/10/2025 | 17/10/2025 | 4 | Thái |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý doanh thu | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 8 | Nguyên, Nhân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý sản phẩm | 21/10/2025 | 25/10/2025 | 8 | Nguyên, Thái |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý khách hàng | 25/10/2025 | 27/10/2025 | 4 | Nhân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý nhân viên | 28/10/2025 | 01/11/2025 | 6 | Thái |
| 1.3 | Testing | 10/10/2025 | 02/11/2025 | 56 |  |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 11/10/2025 | 14/10/2025 | 4 | Thái |
|  | Kiểm tra đăng ký | 14/10/2025 | 16/10/2025 | 6 | Nguyên |
|  | Kiểm tra đăng xuất | 16/10/2025 | 18/10/2025 | 2 | Thái |
|  | Kiểm tra quản lý doanh thu | 18/10/2025 | 21/10/2025 | 12 | Nguyên, Nhân |
|  | Kiểm tra quản lý sản phẩm | 22/10/2025 | 26/10/2025 | 14 | Thái |
|  | Kiểm tra quản lý khách hàng | 26/10/2025 | 28/10/2025 | 12 | Nhân |
|  | Kiểm tra quản lý nhân viên | 29/10/2025 | 02/11/2025 | 6 | Nguyên |
| 1.4 | Re-testing | 11/10/2025 | 03/11/2025 | 32 |  |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập | 12/10/2025 | 15/10/2025 | 4 | Nguyên |
|  | Kiểm tra lại đăng ký | 15/10/2025 | 17/10/2025 | 4 | Thái |
|  | Kiểm tra lại đăng xuất | 17/10/2025 | 19/10/2025 | 4 | Nguyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý doanh thu | 19/10/2025 | 23/10/2025 | 2 | Nhân |
|  | Kiểm tra lại quản lý sản phẩm | 23/10/2025 | 27/10/2025 | 8 | Nguyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý khách hàng | 27/10/2025 | 29/10/2025 | 6 | Thái |
|  | Kiểm tra lại quản lý nhân viên | 30/10/2025 | 03/11/2025 | 4 | Nhân |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 06/11/2025 | 05/12/2025 | 140 | All team |
| 1.1 | Tạo tài liệu test paln Sprint 2 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 10 | All team |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 08/11/2025 | 04/12/2025 | 52 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho VNPAY | 08/11/2025 | 10/11/2025 | 4 | Nhân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý giỏ hàng | 10/11/2025 | 14/11/2025 | 8 | Thái, Nhân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý đơn hàng | 14/11/2025 | 18/11/2025 | 8 | Nguyên, Thái |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thông tin tài khoản | 18/11/2025 | 22/11/2025 | 8 | Nguyên, Nhân |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho báo cáo thống kê | 22/11/2025 | 26/11/2025 | 8 | Nguyên, Thái |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý kho | 26/11/2025 | 30/11/2025 | 8 | Nhân, Thái |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý lương | 30/11/2025 | 03/12/2025 | 8 | Nguyên, Nhân |
| 1.3 | Testing | 09/11/2025 | 04/12/2025 | 46 |  |
|  | Kiểm traVNPAY | 09/11/2025 | 11/11/2025 | 6 | Thái |
|  | Kiểm tra quản lý giỏ hàng | 11/11/2025 | 15/11/2025 | 6 | Thái |
|  | Kiểm tra quản lý đơn hàng | 15/11/2025 | 19/11/2025 | 6 | Nguyên |
|  | Kiểm tra thông tin tài khoản | 19/11/2025 | 23/11/2025 | 8 | Nhân |
|  | Kiểm tra báo cáo thống kê | 23/11/2025 | 27/11/2025 | 8 | Thái |
|  | Kiểm tra quản lý kho | 27/11/2025 | 01/12/2025 | 6 | Thái |
|  | Kiểm tra quản lý lương | 01/12/2025 | 04/12/2025 | 6 | Nguyên, Nhân |
| 1.4 | Re-testing | 10/11/2025 | 05/12/2025 | 32 |  |
|  | Kiểm tra lạiVNPAY | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 4 | Nhân |
|  | Kiểm tra lại quản lý giỏ hàng | 12/11/2025 | 16/11/2025 | 4 | Nhân |
|  | Kiểm tra lại quản lý đơn hàng | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 4 | Thái |
|  | Kiểm tra lại thông tin tài khoản | 20/11/2025 | 24/11/2025 | 4 | Nguyên |
|  | Kiểm tra lại báo cáo thống kê | 24/11/2025 | 28/11/2025 | 8 | Nguyên |
|  | Kiểm tra lạiquản lý kho | 28/11/2025 | 02/12/2025 | 4 | Nhân |
|  | Kiểm tra lại quản lý lương | 02/12/2025 | 05/12/2025 | 4 | Nguyên, Nhân |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Đặng Ngọc Hoàng Thái | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Bùi Trung Nguyên Huỳnh Nhân Đặng Ngọc Hoàng Thái Ngô Tuấn Kiệt | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Bùi Trung Nguyên Huỳnh Nhân Đặng Ngọc Hoàng Thái Ngô Tuấn Kiệt | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |